Приложение 3

к муниципальной программе «Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности Белореченского городского поселения Белореченского района» на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

«Модернизация и повышение энергоэффективности уличного освещения

Белореченского городского поселения    Белореченского района»

на 2023 - 2025 годы

| Координаторы подпрограмм | Управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники муниципальной программы | - Управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения; - отдел ЖКХ, управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского. |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для повышения жизненного уровня населения |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Развитие системы уличного освещения Белореченского городского поселения обновление и модернизация сети уличного освещения на территории города Белореченск |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район <1> |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей государственной программы | Модернизация и обустройство системы уличного освещения |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 2023 год 1-й год реализации | 4 077, 7 |  |  | 4 077,7 |  |
| 2024 год 2-й год реализации | 16 683, 0 |  |  | 16 683, 0 |  |
| 2025 год 3-й год реализации | 23 761, 0 |  |  | 23 761, 0 |  |
| Всего | 44 521, 7 |  |  | 44 521, 7 |  |
| -------------------------------- <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2). <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой. <3> Указывается при наличии указанных расходов. |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения.

В настоящее время территории Белореченского городского поселения  активно развивается, в связи с чем наблюдается потребность в обустройстве новых районов города системой уличного освещения.

Такое положение дел требует незамедлительных действий, направленных на техническое перевооружение, строительство и реконструкцию и модернизация сети уличного освещения на территории города Белореченска.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является модернизация и строительсво системы   уличного освещения сетей Белореченского городского поселения.

Задачи Подпрограммы:

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

-  развитие и повышение надёжности работы системы уличного освещения;

-  повышение качества и уровня комфортности проживания населения.

Мероприятия Подпрограммы будут выполняться в течение 2023 - 2025 годов. Сроки реализации подпрограммных мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы является комплексным и предусматривает модернизацию существующих объектов энергетического комплекса.

- Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Для приведения в нормативное состояние электрических сетей Белореченского городского поселения необходимо обустроить уличное освещение в более чем в 20 районах города, выполнить устройство более 1000 осветительных приборов. По укрупненным показателям для реализации мероприятий Программы необходимо обеспечить финансирование не менее 44521, 7 тыс. рублей .

- Управление Подпрограммой и механизм её реализации

За реализацию Подпрограммы отвечает разработчик – управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения. Финансирование подпрограммы планируется осуществить из местного бюджета.

Исполнителем Программы являются: подрядная организация, предоставившая наиболее благоприятные условия для выполнения муниципального заказа в процессе проведения электронных торгов. Технический надзор за выполнением работ в рамках Программы осуществляет МКУ БГП БР «Служба заказчика».