8. Перечень мероприятий подпрограммы

«Реконструкция и развитие электрических сетей Белореченского городского поселения

Белореченского района» на  2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюд жетные источ ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 развитие электрических сетей Белореченского городского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 актуализация схемы электроснабжения Белореченского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация раздела «Электроснаб- жение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Белореченского городского поселения |  | 2023 | 6 840,0 |  |  | 6 840,0 |  | схема электроснабжения Белореченского городского поселения X | Администрация БГП |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 6 840,0 |  |  | 6 840,0 |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 проектирование, строительство и реконструкция электрических сетей Белореченского городского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проектирование и реконструкция СКТП-38 А и ВЛ-10/0,4 кВ по ул. Аэродромной |  | 2023 | 2 268, 7 |  |  | 2 268, 7 |  | Разработанная проектно-сметная документация. Построенные и (или) реконструирован ные объекты электросетевого комплекса. | Администрация БГП |
|  |  |  | 2024 | 7 133, 9 |  |  | 7 133, 9 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 9 402,6 |  |  | 9 402,6 |  |  |  |
| 1.2.2 | Проектирование и строительство КТП-10/0,4, ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Зелёному |  | 2023 | 3 716, 6 |  |  | 3 716, 6 |  | Разработанная проектно-сметная документация. Построенные и (или) реконструирован ные объекты электросетевого комплекса. | Администрация БГП |
|  |  |  | 2024 | 15 069, 9 |  |  | 15 069, 9 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 18 786, 5 |  |  | 18 786, 5 |  |  |  |
| 1.2.3 | Строительство РП-2 водозабора «Южный» |  | 2023 |  |  |  |  |  | Разработанная проектно-сметная документации и (или) выполнение СМР | Администрация БГП |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15 000, 0 |  |  | 15 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 15 000, 0 |  |  | 15 000, 0 |  |  |  |

|  | Итого по подпрограмме |  | 2023 | 12 825, 3 |  |  | 12 825, 3 |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 22 203, 8 |  |  | 22 203, 8 |  | X |  |
|  |  |  | 2025 | 15 000, 0 |  |  | 15 000, 0 |  | X |  |
|  |  |  | всего | 50 029, 1 |  |  | 50 029, 1 |  | X |  |

Заместитель главы Белореченского городского

поселения, начальник управления транспорта,

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства                                    	      	   					С.А. Аверьянов